**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2024.3.27. 수요일 | 프로젝트명 | POS | 작성자 | 한성진 |
| 참석자 | 한성진 ,장민제, 김민지, 오시율 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 지난 과제 점검 2. 다음 과제 선정 3. 참고사항 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 1. 지난 과제 점검   🞄 성진 : 게임 이펙트 제작  → 비 내리는 파티클 제작  → Fire 파티클 제작  🞄 민제 : 인터렉티브 기능 구현   * 미니맵 생성 위치 조정 및 인벤토리 기능과 동일하게 수정 * 오브젝트 호버 시 아웃라인 생성 기능 수정   🞄 민지 : 인터렉티브 기능 구현   * Chat GPT를 활용한 대화 기능 구현   ㄴ Chat GPT 결제 이슈로 현재 테스트 불가  🞄 시율 : 레벨 디자인  → 전체적인 터레인 다듬는 작업 진행중   1. 다음 과제 선정   🞄 성진 : 게임 이펙트 제작   * 홀로그램 쉴드 파티클 제작 * 블랙홀 파티클 제작   🞄 민제 : 인터렉티브 기능 개발 및 구현   * 오브젝트 호버 시 아웃라인 생성 되는 기능 오류 해결   🞄 민지 : 인터렉티브 기능 개발 및 구현  → 새로운 터레인에 오브젝트 풀링 재조정  🞄 시율 : 터레인 수정  → 지속적인 터레인 수정 및 오브젝트 추가  → 폰트 공유 (민지에게)   1. 참고사항   - 깃허브를 통한 협업으로 하기위해 버전 통일 (2022.3.14f1)  - 제작해야할 모든 사항은 스토리 보드(Figma 및 notion 참고)를 기반으로 제작  - 맵 디자인 시 에셋스토어 및 스케치팹에서 활용할만한 에셋들 담아두거나 다운로드  - 제한사항 생길 시 팀원들에게 공유 |  |
| 1. 다음 회의 과제   🞄 성진 : 전체적인 프로젝트 수정  🞄 민제 : 이벤트 구현  🞄 민지 : 이벤트 구현  🞄 시율 : 디자인 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 졸업작품 전시회 준비 | 3/31 21:00 ~ 온라인 회의 진행 |
| 작품명: POS | 4/03 17:00 ~ 오프라인 회의 진행 |
| 회의사진 |  | |